**开发小组7月6号组会记录**

参会人员：李鹏勇（组长），盛文杰，白尧，姚成辉，史志通，陈越浪

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **上周工作** | **遇到的问题** | **下周计划** | **意见或建议** |
| 李鹏勇 | 邮箱验证码功能完成，目前是注册时的验证码。 | 可能后面还得专门申请一个用于发送验证码的邮箱，测试时使用的是个人邮箱。 | 数据库做一个接口文档。  协助做算法选择和多轮数据导入功能。  后期要把验证码功能加入到修改邮箱和修改密码功能中。 | 每人所做功能最好写一个接口文档，方便他人查阅。 |
| 盛文杰 | 把系统代码过了一遍，补充了相关的知识，比如js，css，html和django等。 | 没什么特殊的问题，可能有一些地方不太理解的需要和大家多交流。 | 继续学习相关知识和看系统代码。  excel表导入多轮数据部分。  参与算法嵌入系统工作。 | 数据库也要做一个接口文档，后面人开发新功能时可以直观的看到数据库的逻辑和框架。 |
| 姚成辉 | 用户管理前端页面继续完善，力求与系统风格统一。  考虑数据库中所余姚建立的新表和需要插入的新字段 | 暂时没有遇到什么问题。 | 将用户管理和后端结合起来，与数据库结合起来。 |  |
| 白尧 | 把算法继续完善，基本完成算法的写作部分 | 多轮数据目前系统还不支持 | 将算法嵌入到系统中，将算法根据数据的轮数分类等。 |  |
| 陈越浪 |  |  | 根据师兄们的建议开始学习前端知识，并加以实践，主要是前端页面风格统一，美化等部分 |  |
| 史志通 |  |  |  | 建议学弟先学习前端知识并且加以实践。  强调文档记录的重要性。  中心目标要放在三个既定功能上。  团队之间要多交流多沟通 |

三个功能：多轮数据的excel导入；算法与模型的匹配，与数据库的链接；算法的选择（算法首先要进行分类）