**开发小组7月27号组会记录**

参会人员：李鹏勇（组长），盛文杰，白尧，姚成辉

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **本周工作** | **遇到的问题** | **下周计划** | **意见或建议** |
| 李鹏勇 | 做计算评价结果部分、多企业多年度数据计算的前端展示和后端交互。  结果展示部分的前端 | 自定义部分还需要改动。  用户上传部分目前仅支持上传系统默认的评价体系 | 调整自定义部分和上传excel部分。 |  |
| 盛文杰 | 做商务厅项目 |  |  |  |
| 姚成辉 | 用户管理部分功能完善 | 暂时没有遇到什么问题。 |  |  |
| 白尧 | 算法嵌入系统  计算结果可视化展示 |  | 多套数据用除可拓外的方法计算结果展示部分还没有做好 |  |